# PLAN — Cart API

Block 1: OpenAPI, validation, error contract, logging

Nguồn: RESTful API có contract OpenAPI, validation và logging.html | Tiến độ: bước 3.1, 3.2, 3.3 đã xong | Trạng thái: DRAFT v3

# 0. Tóm tắt yêu cầu (để đối chiếu khi chấm)

| Hạng mục | Yêu cầu bắt buộc |
| --- | --- |
| Setup | README: lệnh tạo DB, migration, seed, reset, chạy server — chạy được trên máy sạch |
| API | 6 endpoint đúng method / path / status |
| Documentation | OpenAPI 3.1, đủ mọi status, có example, /docs chạy được |
| Validation | Cùng một nguồn schema với spec; request sai không chạm DB |
| Error & logging | Mọi lỗi theo error contract (kể cả 500, lỗi của thư viện validator); log kèm request_id |
| Evidence | Script chạy lại được cho mọi dòng ma trận nghiệm thu |

Ngoài phạm vi: đăng ký (/register), checkout, thanh toán, frontend, giữ chỗ tồn kho / race condition.

Bổ sung (yêu cầu thêm): POST /login với user cố định user / 1234 → trả JWT để dùng Bearer Authentication.

# 1. Quyết định kỹ thuật (đã chốt)

| Vấn đề | Lựa chọn | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Runtime | Node.js 20+ + TypeScript + Express 4 | Đã chốt |
| Hướng tiếp cận | Contract-first: openapi/openapi.yaml viết tay là nguồn schema duy nhất | Đã chốt |
| Validator | express-openapi-validator (đọc trực tiếp openapi.yaml) | Validate request và response từ cùng file |
| DB | SQLite (file data/cart.db), không dùng Docker | Máy sạch chỉ cần Node |
| Driver | better-sqlite3, SQL thuần | API đồng bộ, có db.transaction() |
| Migration | File .sql trong migrations/ + runner tự viết | Không cần thư viện migration |
| Docs UI | Swagger UI (swagger-ui-express) tại /docs | Swagger UI v5 hỗ trợ OpenAPI 3.1 |
| Auth | jsonwebtoken (HS256), secret từ JWT_SECRET | User cứng trong code |
| Logging | pino + pino-http (+ pino-pretty khi dev) | JSON log, có genReqId, redact |
| Evidence | vitest + supertest + file requests.http để demo tay | 1 lệnh npm run evidence |
| Vị trí code | Đặt thẳng trong Block-1/ | Đã chốt |

## Chuyển DDL PostgreSQL trên slide sang SQLite

Giữ đúng tên bảng, cột, constraint để GV chấm bằng cùng ma trận; chỉ đổi kiểu dữ liệu:

| PostgreSQL (slide) | SQLite | Xử lý |
| --- | --- | --- |
| uuid | TEXT | UUID sinh ở app bằng crypto.randomUUID() |
| boolean | INTEGER CHECK (is_active IN (0,1)) | Map sang true/false ở repository |
| integer, text | giữ nguyên |  |
| CHECK, UNIQUE, PRIMARY KEY, REFERENCES | giữ nguyên | Bắt buộc PRAGMA foreign_keys = ON |

# 2. Cấu trúc response chung (error contract — slide 10)

## 2.1 Response thành công

Không bọc envelope — trả đúng resource theo spec:

| Endpoint | Body |
| --- | --- |
| GET /products | Mảng Product[] |
| POST /carts, GET /carts/{id}, POST…/items, PATCH…/items/{productId} | Object Cart |
| DELETE …/items/{productId} | 204, không body |

Lưu ý: Mọi response (thành công và lỗi) đều có header X-Request-Id.

Ví dụ Cart response:

{

"id": "c0000000-0000-4000-8000-000000000001",

"status": "open",

"items": [

{ "product_id": "…", "name": "…", "unit_price_cents": 15000, "quantity": 2, "line_total_cents": 30000 }

],

"subtotal_cents": 30000

}

## 2.2 Response lỗi — một dạng duy nhất cho mọi status 4xx/5xx

{

"code": "VALIDATION_ERROR",

"message": "Request body không hợp lệ",

"details": [{ "field": "quantity", "issue": "must be <= 10" }],

"request_id": "7f3c2a9e-1b4d-4c8a-9e21-5d6f0a3b8c10"

}

| Field | Kiểu | Bắt buộc | Quy tắc |
| --- | --- | --- | --- |
| code | string (enum) | ✔ | Chuỗi cố định để client rẽ nhánh — không bao giờ đổi |
| message | string | ✔ | Chỉ để hiển thị, có thể đổi câu chữ |
| details | [{ field, issue }] | chỉ khi VALIDATION_ERROR | field là tên field/param |
| request_id | string (uuid) | ✔ | Trùng với header X-Request-Id và dòng log |

### Bảng mã lỗi (enum code)

| Status | code | Khi nào |
| --- | --- | --- |
| 400 | VALIDATION_ERROR | Sai schema body/path/query, JSON hỏng |
| 401 | INVALID_CREDENTIALS | POST /login sai username/password |
| 401 | UNAUTHORIZED | Thiếu / sai / hết hạn Bearer token |
| 404 | CART_NOT_FOUND | cartId hợp lệ nhưng không có trong DB |
| 404 | ITEM_NOT_FOUND | Product không có trong cart (PATCH/DELETE) |
| 404 | NOT_FOUND | Route không tồn tại |
| 405 / 415 | METHOD_NOT_ALLOWED / UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE | Lỗi của validator |
| 409 | CART_CLOSED | Ghi vào cart checked_out |
| 409 | ITEM_ALREADY_IN_CART | POST item đã có trong cart |
| 409 | INSUFFICIENT_STOCK | quantity > stock |
| 422 | PRODUCT_UNAVAILABLE | Product không tồn tại hoặc is_active = false |
| 500 | INTERNAL_ERROR | Lỗi server/DB — không stack trace, SQL, đường dẫn hay secret |

## 2.3 Authentication (POST /login + Bearer token)

| Hạng mục | Quy định |
| --- | --- |
| User | Cứng trong code: username = "user", password = "1234" — không bảng DB, không /register |
| POST /login | Body { username, password }. Đúng → 200 { access_token, token_type, expires_in }; sai → 401 |
| Token | JWT HS256, sub = "user", hết hạn sau JWT_EXPIRES_IN giây (mặc định 3600) |
| Gửi token | Header Authorization: Bearer <access_token> |
| Endpoint cần token | POST /carts, GET /carts/{id}, POST/PATCH/DELETE /carts/{id}/items... |
| Endpoint không cần token | POST /login, GET /products, /docs, /openapi.yaml |
| Thiếu / sai / hết hạn token | 401 UNAUTHORIZED, đúng error contract |
| So sánh password | crypto.timingSafeEqual |
| Log | Authorization header và password được redact; không log token |

# 3. Thứ tự implementation

## Bước 3.0 — Spike kiểm tra công cụ (15')

- ☐ Cài express-openapi-validator, thử load spec openapi: 3.1.0 tối thiểu

- ☐ Xác nhận: format: uuid được validate, body "2" không bị ép thành 2, if/then trong schema Error chạy được

- ☐ Xác nhận swagger-ui-express render được spec 3.1

- ☐ Xác nhận better-sqlite3 cài được trên Windows + Node hiện tại

- ☐ Nếu validator không ổn với 3.1 → phương án dự phòng: Ajv 2020 + middleware tự viết

## Bước 3.1 — Khởi tạo project trong Block-1/ (10')

- ☐ package.json, tsconfig.json, .env.example, .gitignore

- ☐ Cấu trúc thư mục theo mẫu đã định

## Bước 3.2 — Database: migration + seed + reset (20')

- ☐ migrations/001_init.sql: products, carts, cart_items theo bảng chuyển đổi

- ☐ scripts/migrate.ts: tạo schema_migrations, chạy các file .sql theo thứ tự

- ☐ Seed với UUID cố định (P1-P5, C_OPEN, C_CLOSED)

- ☐ scripts/reset.ts: xoá file .db → migrate → seed

- ☐ npm scripts: db:migrate, db:seed, db:reset

## Bước 3.3 — Viết openapi.yaml (OpenAPI 3.1) — NGUỒN SCHEMA DUY NHẤT (40')

- ☐ components.schemas: Product, ProductList, AddItemRequest, UpdateItemRequest, CartItem, Cart, Error

- ☐ components.parameters: CartId, ProductId, Limit, Offset

- ☐ components.responses: đủ mọi status với example cho từng code

- ☐ 6 operation với operationId, khai báo đủ mọi status

- ☐ Lint spec: npx @redocly/cli lint openapi/openapi.yaml

## Bước 3.4a — Auth (bổ sung)

- ☐ src/auth.ts: user cứng, verifyCredentials, signToken, requireAuth

- ☐ src/routes/auth.ts: POST /login

- ☐ Test: login đúng/sai/thiếu field; gọi /carts không token, token rác, token hết hạn

## Bước 3.4 — Khung app: request_id, logging, error contract (25')

- ☐ pino-http với genReqId, X-Request-Id header, redact Authorization/password

- ☐ express.json({ limit: '100kb' })

- ☐ Swagger UI tại /docs

- ☐ express-openapi-validator: validateRequests, validateFormats, validateResponses

- ☐ Error handler chung: AppError, lỗi validator, 500 INTERNAL_ERROR

- ☐ Unit test cho error mapper

## Bước 3.5 — Repository + service nghiệp vụ (40')

- ☐ db.ts: better-sqlite3 lazy, PRAGMA foreign_keys = ON, PRAGMA journal_mode = WAL

- ☐ Repositories: listActiveProducts, findProduct, findCart, findCartItem, createCart, insertItem, updateItemQuantity, deleteItem, getCartWithItems

- ☐ cartService: thứ tự kiểm tra theo spec (CART_NOT_FOUND → CART_CLOSED → PRODUCT_UNAVAILABLE...)

- ☐ Bọc kiểm tra + ghi + đọc lại cart trong db.transaction(...)

## Bước 3.6 — Routes (20')

- ☐ GET /products → 200, mảng product active, sắp theo sku, áp limit/offset

- ☐ POST /carts → 201, Location header

- ☐ GET /carts/{cartId} → 200 Cart

- ☐ POST /carts/{cartId}/items → 201 Cart

- ☐ PATCH /carts/{cartId}/items/{productId} → 200 Cart

- ☐ DELETE /carts/{cartId}/items/{productId} → 204

- ☐ Handler không validate lại kiểu (tránh hai nguồn schema)

## Bước 3.7 — Evidence: test tự động theo ma trận nghiệm thu (40')

Ma trận nghiệm thu:

| # | Kịch bản | Kỳ vọng |
| --- | --- | --- |
| A1 | quantity = 0 / 11 / "2" | 400 VALIDATION_ERROR, details chỉ có field quantity |
| A2 | thiếu product_id | 400, cart_items không đổi |
| A3 | body có field lạ (vd. price) | 400, DB không đổi |
| A4 | cartId không phải uuid | 400 VALIDATION_ERROR |
| A5 | cartId uuid nhưng không tồn tại | 404 CART_NOT_FOUND |
| A6 | product_id sai định dạng uuid | 400 |
| B1 | thêm P1×2 + P3×3 rồi GET | subtotal_cents = 59700 |
| B2 | thêm P5 (ngừng bán) | 422 PRODUCT_UNAVAILABLE |
| B3 | P2 quantity 6 > stock 5; P4 (stock 0) | 409 INSUFFICIENT_STOCK |
| B4 | ghi vào C_CLOSED | 409 CART_CLOSED |
| B5 | thêm trùng product | 409 ITEM_ALREADY_IN_CART |
| B6 | PATCH/DELETE item không có | 404 ITEM_NOT_FOUND |
| B7 | POST /carts | 201 + header Location |
| B8 | GET /products limit 0 / 51 / mặc định | 400 / 400 / mảng ≤ 20 |
| C1 | DB không dùng được | 500 INTERNAL_ERROR, đúng contract |
| C2 | Mọi response | Khớp schema |
| D1 | POST /login đúng / sai / thiếu field | 200 + token / 401 / 400 |
| D2 | /carts... không token, token rác, hết hạn | 401 UNAUTHORIZED |
| C3 | Log | Response lỗi có request_id |

- ☐ npm run evidence = db:reset + vitest run

- ☐ scripts/evidence-db-down.ts: khởi động server với DB_PATH hỏng

- ☐ requests.http chứa đủ các request để demo

## Bước 3.8 — README (15')

- ☐ Yêu cầu: Node 20+ (không cần Docker / DB server)

- ☐ Lệnh: npm ci → cp .env.example .env → npm run db:migrate → npm run db:seed → npm run dev

- ☐ Bảng UUID seed + giá để tính tay subtotal

- ☐ Mục Error contract, mục Quyết định & trade-off

- ☐ Kiểm thử trên máy sạch

## Bước 3.9 — Chuẩn bị trình bày (10')

- ☐ Problem → Solution (contract-first, lý do) → Demo

- ☐ Trả lời sẵn câu hỏi về validateResponses

# 4. Các bẫy cần kiểm tra

- ☐ Hai nguồn schema → handler không có validate thủ công trùng spec

- ☐ Lỗi thư viện lọt ra format riêng → A1–A6 kiểm tra đúng shape error contract

- ☐ Tin client → không đọc price từ body; additionalProperties: false chặn luôn

- ☐ Dựa vào lỗi DB (CHECK constraint → 500) → quantity 11 bị validator chặn trước

- ☐ Validator ép "2" → 2 → A1 bắt được

- ☐ format: uuid không được kiểm tra nếu chưa bật → A6

- ☐ SQLite mặc định tắt foreign key → luôn PRAGMA foreign_keys = ON

- ☐ Boolean SQLite là 0/1 → map sang true/false trước khi trả

- ☐ Không log password/token/Authorization → redact

# 5. Ghi chú phát sinh khi implement

- better-sqlite3@13 bị segfault trên Node 22.12 / Windows → ghim better-sqlite3@11

- express được cài là bản 5.x; kiểm tra khi viết app (error handler async, req.query read-only)

- express-openapi-validator: validateFormats: 'full' đang deprecated → dùng true kèm ajvFormats

- Bảng SQLite tạo bằng STRICT để 'abc' vào cột INTEGER bị từ chối

- Cart seed C_CLOSED có sẵn 1 item (P1) để thử PATCH/DELETE → 409 CART_CLOSED